Администрация

(исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня  Акимовка»

Жиздринского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   27 марта   2018   г.                                                                                № 10

«О безаварийном пропуске паводковых вод

на реках сельского поселения «Деревня Акимовка»

в период весеннего половодья 2018 г.»

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья                2018 г., снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках сельского поселения «Деревня Акимовка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1	. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2018  г. (прилагается)

2. Рекомендовать руководителям организаций   всех форм собственности принять  план               к исполнению.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  администрации

сельского поселения «Деревня Акимовка»                                              И. А. Дюкова

Приложение

к  Постановлению

администрации  сельского поселения «Деревня  Акимовка»

от  27  марта 2018  года   № 10

Комплексный план                                                                                                                                 мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод                                     в период весеннего половодья 2018  года

| № п/п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2018 года |  | до 28.03.2018 г. | Администрация сельского поселения |  |
| 2. | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного затопления |  | до 28.03.2018 г. | Администрация сельского поселения |  |
| 3. | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно-восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружениях и ГТС в период весеннего половодья, расположенных на территории сельского поселения |  | до 01.04.2018 г. | Администрация сельского поселения, владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений |  |
| 4. | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения |  | март 2018 г. | Администрация сельского поселения, организации |  |
| 5. | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения |  | март 2018 г. | МКОУ «Акимовская ООШ» |  |
| 6. | Информирование населения о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и в период паводка |  | Март - апрель 2018 г. | Администрация сельского поселения |  |
| 7. | Извещение собственников (арендаторов) гидротехнических сооружений, расположенных на территории сельского поселения, подверженных весеннему половодью, о необходимости принятия мер по готовности к пропуску паводковых вод и организации работ по очистке, ремонту, дополнительному укреплению |  | март – апрель 2018 г. | Администрация сельского поселения, арендаторы ГТС |  |
|  | ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Проверка системы оповещения населения | в течение подготовительного периода |  |  | Администрация сельского поселения |
| 2. | Проведение мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах затопления, местах временного размещения населения эвакуированного из зон затопления | в период весеннего половодья |  |  | Администрация сельского поселения |
| 3. | Взаимодействие со всеми службами района по обеспечению населения, эвакуированного из зон затопления, питьевой водой, продуктами питания и медикаментами. | на период паводка, исходя из паводковой ситуации |  |  | Администрация сельского поселения, (по согласованию) с Жиздринское РАйПо, Жиздринская ЦРБ и др.) |
| 4. | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме. | на период паводка, исходя из паводковой ситуации |  |  | Администрация сельского поселения |
| 5. | Анализ прохождения весеннего половодья 2018 года | апрель 2018 г. |  |  | Администрация сельского поселения |