**Приложение 1**

**к Решению Сельской Думы**

**сельского поселения**

**«Деревня Акимовка»**

**от 16.10.2020 № 20**

**План**

**ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах**

**сельского поселения «Деревня Акимовка» на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г. г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование объекта** | **Общая площадь**  **(кв.м.)** | **Длина**  **(м)** | **Ориентировочная ширина**  **(м)** | **Состояние элементов**  **существующей дороги (дефекты)** | **План мероприятий** | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | д. Ослинка,  пер. Молодежный | 1400 | 350 | 4,0 | Значительный износ грунтового покрытия, щебёночного покрытия выбоины, ямы. | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 2. | д. Никитинка | 5400 | 1350 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |  |
| 3. | д. Акимовка,  ул. Мичурина | 4000 | 1000 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |  |
| 4. | д. Акимовка,  пер. Колхозный | 1720 | 430 | 4,0 | Значительный износ щебёночного покрытия, выбоины, ямы |  |  | устройство покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см; |